Compte rendu réunion 25 novembre

On a décidé d'abandonner l'idée d'utiliser un framework (On était tous ok à la réunion donc non négociable). La prise en main d'un framework sera trop longue par rapport au temps qu'on a et si on s'y met tous, même sans framework, le site sera vite fait.

Travail à faire :

Geoffrey :
- logo : fond transparent + logo moins pixélisé + tester différentes façons d'écrire le logo (PokéSaurus, Poké'Saurus, etc.)
- site web : créer la classe Synonyme avec constructeurs etc..

Jimmy :
- maquette : tout passer en français, ajouter champ recherche d'autres thésaurus
- site web : mettre en place la présentation du site (maquette)

Clément :
- schéma objet relationnel
- cahier des charges à corriger : corriger fautes d'orthographe, ajouter le fait qu'on utilise Git et qu'on se réuni chaque semaine, enlever l'utilisation de Symfony2 (Cf au début du compte rendu)

Arlémi :
- mise en place des arbres sur le site
- mettre en ligne (fb?) un exemple de cahier des charges

Morgane :
- création architecture site web (dossiers + index.php + connexionBD.php)

Manu :
- création de la classe Utilisateur

Richie :
- création de la classe Synonyme

Quentin :
Création de la classe Concept