Compte rendu de la réunion du 18 novembre

Répartition du travail :
Web	Base de données	Rapport
Jimmy : Graphisme	Richie : implémentation de la BD (suite)	Clément : cahier des charges + objet relationel
Quentin : mise en place de symphony (en nous montrant comment faire)	Manu : implémentation de la BD (suite)
Geoffrey : nom et logo site	Morgane :implémentation de la BD (suite)
Arlémi : affichage des arbres sur le site

Choix du framework :
- Utilisation de symphony

Choix de la BD :
- Utilisation d'oracle (SQLPLUS) : c'est installé sur les machines de la fac, on utilisera ça pour créer nos BD orientées objet.

On a modifié le diagramme de classe (Cf diagramme en ligne sur le Git). On a ajouté des identifiants pour TermeVedette, Synonyme et Concepts.